Konjunkturpaket II

Projektliste

(Neufassung Stand Januar 2010)

- Investitionspauschale

  - Investitionsschwerpunkt: Bildungsinfrastruktur

  - Investitionsschwerpunkt: Sonstige Infrastruktur

- Zuweisung nach Förderschwerpunkten

  - Schulinfrastruktur

    - Bauliche Verbesserungen

    - Moderne Informationstechnologien

    - Modellprojekte an Berufsbildenden Schulen, innovative Technologiezentren

  - Breitbandversorgung

  - Altlastensanierung

|  | 1. Investitionspauschale 1.1. Investitionsschwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekt- Titel | Projektbeschreibung | Gesamt- Kosten des Projektes | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP (25%) | erhöhter komm. Eigenanteil der Stadt | Baubeginn bzw. Fertigstellung |
| 1 | GS Kralenriede | Sanierung des Gebäudes Neu: | 1.265.000 € 1.195.300 € | 949.000 € 896.475 € | 316.000 € 298.825 € | 0 € | Fertigstellung 31.03.2010 |
| 2 | GS Wenden | Sanierung des Gebäudes Neu: | 4.370.000 € 4.250.700 € | 3.277.000 € 3.188.025 € | 1.093.000 € 1.062.675 € | 0 € | Fertigstellung 04.08.2010 |
| 3 | GY HvF, Lehndorf | Sanierung des Gebäudes Neu: | 2.415.000 € 2.166.800 € | 1.811.000 € 1.625.100 € | 604.000 € 541.700 € | 0 € | Fertigstellung 04.08.2010 |
| 4 | GY Ricarda-Huch/ Neue Oberschule | Gemeinsamer Ergänzungsbau für beide Schulen auf dem Grundstück des Gymnasiums Ricarda-Huch-Schule (Teil des PPP-Projekts) Neu: Erstellung des Ergänzungsbaus erfolgt komplett im Rahmen des PPP-Projekts. | 3.880.000 € 0 | 1.200.000 € 0 | 400.000 € 0 | 2.280.000 € über PPP-Rate 0 | Baubeginn im Jahr 2011 |
| 5 | Kita Schuntersiedlung | Instandsetzungsbedarf Neu: | 1.500.000 € 1.300.000 € | 1.125.000 € 975.000 € | 375.000 € 325.000 € | 0 € | Fertigstellung 31.03.2010 |
| 6 | Kita Leiferde | Instandsetzungsbedarf Neu: | 500.000 € 429.200 € | 375.000 € 321.900 € | 125.000 € 107.300 € | 0 € | Fertigstellung 31.03.2010 |
| 7 | GS Heinrichstraße | Ganztagsbetrieb Instandsetzungsbedarf Neu: | 2.420.000 € 2.450.200 € | 750.000 € 1.837.650 € | 250.000 € 612.550 € | 1.420.000 € 0 | Fertigstellung 04.08.2010 |
|  |  | Summe 1.1:Investitionsschwerpunkt: Bildungsinfrastruktur Neu: | 16.350.000 € 11.792.200 € | 9.487.000 € 8.844.150 € | 3.163.000 € 2.948.050 € | 3.700.000 € 0 € |  |

|  | 1. Investitionspauschale 1.2. Investitionsschwerpunkt „Sonstige Infrastruktur“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekt- Titel | Projektbeschreibung | Gesamt- Kosten des Projektes | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP (25%) | erhöhter komm. Eigenanteil der Stadt | Baubeginn bzw. Fertigstellung |
| 1 | Schlossmuseum | Infrastrukturelle Vorkehrungen für den funktionsfähigen Museumsbetrieb. Ausstattung mit einem funktionsgerechten und serviceorientierten Eingangsbereich. | 390.000 € | 292.000 € | 98.000 € | 0 € | Fertigstellung 08/2010 |
| 2 | Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst und Design | Umbau und energetische Sanierung der städtischen Halle Hamburger Straße 267 Neu: | 500.000 € 578.000 € | 375.000 € 433.500 € | 125.000 € 144.500 € | 0 € | Fertigstellung 05/2010 |
| 3 | Jugendzentrum Rotation | Instandsetzungsbedarf Neu: | 600.000 € 448.700 € | 450.000 € 336.525 € | 150.000 € 112.175 € | 0 € | Fertigstellung 09/2009 |
| 4 | Jugendzentrum Neustadtmühle | Instandsetzungsbedarf Neu: | 600.000 € 780.200 € | 450.000 € 585.150 € | 150.000 € 195.050 € | 0 € | Fertigstellung 12/2009 |
| 5 | Altentagesstätte Gliesmarode | Neubau Neu: | 860.000 € 984.900 € | 645.000 € 738.675 € | 215.000 € 246.225 € | 0 € | Fertigstellung 08/2010 |
| 6 | Sportanlage Kralenriede | Sanierung und Kapazitätserweiterung Neu: | 800.000 € 915.000 € | 540.000 € 686.250 € | 180.000 € 228.750 € | 80.000 € 0 | Fertigstellung 12/2010 |
| 7 | Bezirkssportanlage Franzsches Feld | Erster Sanierungsabschnitt Neu: | 1.400.000 € 1.705.000 € | 960.000 € 1.278.750 € | 320.000 € 426.250 € | 120.000 € 0 | Fertigstellung 12/2010 |
|  |  | Summe 1.2:Investitionsschwerpunkt: Sonstige Infrastruktur Neu: | 5.150.000 € 5.801.800 € | 3.712.000 € 4.350.850 € | 1.238.000 € 1.450.950 € | 200.000 € 0 € |  |

|  | 2. Zuweisung nach Förderschwerpunkten 2.1. Schulinfrastruktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekt- Titel | Projektbeschreibung | Gesamt- Kosten des Projektes | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP (10%) | Summe im Rahmen des KP II | erhöhter komm. Eigenanteil der Stadt |
|  | 2.1.1 Bauliche Verbesserungen |  |  |  |  |  |
| 1 | GS Heidberg | Ganztagsbetrieb Instandsetzungsbedarf Baubeginn: Juni 2009 Fertigstellung: Juni 2010 | 3.410.000 € | 2.446.200 € | 271.800 € | 2.718.000 € | 692.000 € |
| 2 | GY Martino-Katharineum | Neubau eines Freizeitbereichs auf dem Schulgrundstück. Baubeginn: Mai 2010 Fertigstellung: Mai 2011 | 2.000.000 € | 1.436.800 € | 159.600 € | 1.596.400 € | 403.600 € |
|  |  | Summe 2.1.1: Förderschwerpunkt: Schulmodernisierung (Bauliche Verbesserungen) | 5.410.000 € | 3.883.000 € | 431.400 € | 4.314.400 € | 1.095.600 € |

|  | 2.1.2. Moderne Informationstechnologien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausstattung von allgemeinbildenden Schulen mit interaktiven Whiteboards | Bereitstellung von interaktiven Tafeln | 972.200 € | 875.000 € | 97.200 € |
| 2 | Digitale Unterrichtsmedien | Beschaffung von Online-Medien | 85.000 € | 76.500 € | 8.500 € |
|  |  | Summe 2.1.2: Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur (Mod. Informationstechnologien) | 1.057.200 € | 951.500 € | 105.700 € |

|  | 2.1.3. Modellprojekte an BBS, innovative Technologiezentren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einrichtung eines Technologiezentrums für berufsbildende Schulen in der Stadt Braunschweig - Schwerpunkt Elektro – und Metalltechnik | Einrichtung eines Technologiezentrums Neu: | 869.500 € 634.700 € | 782.000 € 571.000 € | 87.500 € 63.700 € |
|  |  | Summe 2.1.3: Förderschwerpunkt: Schulinfrastruktur (Modellprojekte BBS) | 634.700 € | 571.000 € | 63.700 € |

|  | 2. Zuweisung nach Förderschwerpunkten 2.2. Breitbandversorgung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekt- Titel | Projektbeschreibung | Gesamt- Kosten des Projektes | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP (12,5%) |
| 1 | Ausstattung mit Breitbandverkabelung | Wettbewerbsverfahren läuft noch Entscheidung voraussichtlich Anfang März 2010 | 1.000.000 € | 875.000 € | 125.000 € |
|  |  | Summe 2.2: Förderschwerpunkt: Breitbandversorgung | 1.000.000 € | 875.000 € | 125.000€ |

|  | 2. Zuweisung nach Förderschwerpunkten 2.3 Altlastensanierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekt- Titel | Projektbeschreibung | Gesamt- Kosten des Projektes | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP |
| 1 | Altlastfläche Hungerkamp 2 Rückbau ehem. Stibiox-Werk | Beseitigung von Altlasten Die Sanierungsarbeiten sollen von Februar bis August 2010 erfolgen. | 1.632.200 € | 1.067.900 € | 564.300 € |
|  |  | Summe 2.3: Förderschwerpunkt Altlastensanierung | 1.632.200 € | 1.067.900 € | 564.300 € |

Zusammenfassung:

|  |  |  | Gesamt- Kosten | Fördersumme des Bundes, bzw. Landes | Komm. Eigenanteil Stadt im Rahmen KP | Summe im Rahmen des KP II | erhöhter komm. Eigenanteil der Stadt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investitionspauschale |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Investitionsschwerpunkt: Bildungsinfrastruktur |  | 11.792.200 € | 8.844.150 € | 2.948.050 € | 11.792.200 € | 0 € |
| 1.2 | Investitionsschwerpunkt: Sonstige Infrastruktur |  | 5.801.800 € | 4.350.850 € | 1.450.950 € | 5.801.800 € | 0 € |
|  | Summe |  | 17.594.000 € | 13.195.000 € | 4.399.000 € | 17.594.000 € | 0 € |
| 2. | Zuweisung nach Förderschwerpunkten |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Schulinfrastruktur |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Bauliche Verbesserungen |  | 5.410.000 € | 3.883.000 € | 431.400 € | 4.314.400 € | 1.095.600 € |
| 2.1.2 | Moderne Informationstechnologien |  | 1.057.200 € | 951.500 € | 105.700 € | 1.057.200 € |  |
| 2.1.3 | Modellprojekte an BBS, innovative Technologiezentren |  | 634.700 € | 571.000 € | 63.700 € | 634.700 € |  |
| 2.2 | Breitbandversorgung |  | 1.000.000 € | 875.000 € | 125.000 € | 1.000.000 € |  |
| 2.3 | Altlastensanierung |  | 1.632.200 € | 1.067.900 € | 564.300 € | 1.632.200 € |  |
|  | Summe Gesamtsumme |  | 9.734.100 € 27.328.100 € | 7.348.400 € 20.543.400 € | 1.290.100 € 5.689.100 € | 8.638.500 € 26.232.500 € | 1.095.600 € 1.095.600 € |